# KaPoRyZe

Naše firma se zabývá tvorbou redakčních systémů

Od zákazníka jsme dostali za úkol vytvořit vhodně graficky přívětivý redakční systém, který bude mít 2 stupně přihlášení, přehledné menu, možnost registrace, přidávat a editovat články, příspěvky a produkty.

Tento projekt jsme rozdělili na 2 sprinty.

## Plán 1. sprintu

V prvním sprintu jsme chtěli vytvořit víceúrovňové menu. Menu zároveň bude sloužit jako domovská stránka. Z menu se budeme moci odkazovat na články, příspěvky a produkty.

Dalším krokem bylo vytvoření dvoustupňového přihlášení a registrace.

Po zpracování menu a přihlášení/registrace jsme se začali zabývat návrhem jednotného grafického stylu, který bude odpovídat požadavkům na redakční systém od zákazníka.

## Zhodnocení 1. sprintu

### Github

Založili jsme si účet na github.com, kde jsme založili složku dokumentace, kam jsme postupně ukládali jednotlivé dokumenty.

Dále jsme vytvořili složku kód, kam jsme postupně ukládali zpracovaný kód.

V záložce issues probíhala naše diskuze ohledně problematiky redakčního systému.

S uložištěm jsme se celkem spřátelili. Používání po prvním sprintu již probíhá bez problému.

### Seenowdo

V seenowdo se nám nepodařilo správně nastavit tasky ani stories. Nenastavili jsme konec prvního sprintu, proto nám vůbec nevycházel graf. V průběhu 1. Sprintu jsme museli zvyšovat hodiny jednotlivých tasků.

### Úkoly

Všechny úkoly, které jsme měli zadané v prvním sprintu, jsme zvládli bez větších komplikací, takže ve 2. sprintu nemusíme nic dodělávat.

## Plán 2. Sprintu

Ve 2. sprintu plánujeme naprogramovat možnost přidávat a editovat články, příspěvky a produkty.

### Seennowdo

V seenowdo jsme se poučili z předchozích chyb a založili jsme si testovací projekt, na kterém jsme si vyzkoušeli, co jsme dělali špatně. Nyní se zdá, že již vše funguje tak, jak má. Nyní zakládáme nový projekt pro sprint číslo 2.

### Github

Máme v plánu se aktivněji zapojovat do komunikace v githubu.